新乡市卫滨产业园区开发有限公司债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2022年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2020年-2021年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

二、专项债券存续期公开

（一）截至上年末专项债券资金使用情况

“智能机器人项目”工程：2020年发行专项债券6500万元，2021年发行专项债券2600万元，年利率3.7%,15年期，项目建设地址位于新乡市卫滨区召北街与通海路交叉口东南角。

专项债券已使用9100万元，其中用于“智能机器人”项目建设9100万元。截止到2021年底债券无结余。

（二）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

项目招投标时间2020年12月7日，进场施工时间为2021年6月15日。截止到2021年底1、2、3、5号厂房钢主体完成，6、7、8、9、10号厂房基础施工完成，办公楼主体地下施工完成，三条道路铺一层沥清，其余道路灰土施工完成。项目尚未开始运营。

（三）截至上年末专项债券项目未产生收益。